表B4
國立臺灣師範大學
品質計畫 審查意見表
 第 頁共 頁
工程名稱：				契約編號：
				審查日期：
審查意見 序號	計畫之頁碼或圖表編號	審查意見			備註

監造現場人員簽章			專業技師或現場監造主管簽章

監造單位簽章欄位，應由監造單位工地負責人或授權人員核章

國立臺灣師範大學
品質計畫 審查表
主辦單位： 送審日期： 年 月 日
工程名稱： 審查日期： 年 月 日
施工廠商： 文 號：
項次	章節	審查項目	審查情形				審查說明
			否	是， / 惟不符情節嚴重	是， / 惟不符情節輕微	是， / 符合 / 需求
一	管理責任	1.品管組織架構是否含專任工程人員，並明確其職掌（應包括「公共工程施工品質管理作業要點」規定基本項目
		2.品管人員是否為專任（查核金額以上工程），並明確其職掌（應包括「公共工程施工品質管理作業要點」規定基本項目）
		3.是否訂定品管組織架構內各相關人員（或職稱）之職掌
二	施工要領	1.是否擬定各分項工程施工要領項目
		2.是否提示施工要領內容基本大綱
三	品質管理標準	1.是否擬定各分項工程品質管理標準項目
		2.是否分別訂定檢驗時機及檢驗頻率
四	材料及施工檢驗程序	1.是否訂定材料/設備之預審作業（例如型錄、相關試驗報告、相關材料規範、樣品、協力廠商相關證明資料等之事先審查程序訂定）。
		2.對材料試驗是否訂定管制方法
		3.是否明確訂定材料/設備及施工之自主檢查點
		4.是否配合監造單位訂定檢驗停留點（限止點）
五	設備功能運轉檢測程序及標準	1.是否繪製系統架構圖，說明零組件、次系統、整體系統間之關聯性
		2. 是否訂定單機設備測試計畫
		3. 是否訂定系統運轉測試計畫
		4. 是否訂定整體功能試運轉測試計畫
六	自主檢查表	1.是否擬定各分項工程自主檢查表項目
		2.自主檢查表內之檢驗標準是否具體明確（充分定量定性），並與「品質管理標準表」內之規定相同
		3.對自主檢查表之使用人員及不符合管制方式是否作適當說明
七	不合格品之管制	1.是否分別訂定「材料」及「施工」之不合格品管制作業程序
		2.對於可即時改正缺失及重大缺失，是否訂定有不同之管制方法
八	矯正與預防措施	1.矯正措施辦理時機是否訂定
		2.矯正措施執行流程是否實際
		3.預防措施辦理時機是否訂定
		4.預防措施執行流程是否實際
九	內部品質稽核	1.稽核範圍是否訂定
		2.稽核頻率是否訂定
		3.是否含稽核後之缺失列管及回饋
十	文件紀錄管理系統	是否分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序及歸檔規劃
監造單位 / 審查核章欄		監造現場人員簽章： 專業技師或現場監造主管簽章：
備註		5,000萬元以上之工程應包括一至十等項目（五除外）。 / 1,000萬元以上未達5,000萬元之工程應包括一、三、四、六、十等項目。 / 100萬元以上達1,000萬元之工程應包括一、四、六等項目。 / 若工程具機電設備者，應增訂五。 / 分項品質計畫之內容，應包括二、三、四、六等項目。

*由監造單位於工程開工前提出意見